Contents X / ビズマンガ

SEO強化戦略レポート

— 現状分析・課題特定・実行プラン —

2026年4月5日作成

対象サイト: bizmanga.contentsx.jp / contentsx.jp

# エグゼクティブサマリー

現状のビズマンガ・コンテンツXのサイトは、基本的なSEO対策（titleタグ、meta description、OGP、canonical、robots.txt、sitemap.xml）が概ね実装済みで、土台は整っています。ただし、「ビジネス漫画制作」等のターゲットキーワードでの検索上位表示を獲得するためには、「コンテンツSEO」と「テクニカルSEO」の両面で改善が必要です。

特に「ブログ記事が存在しない」という点が最大のボトルネックです。競合サイトは「漫画制作 費用」「採用漫画 效果」などのロングテールキーワードでブログ記事を量産し、検索トラフィックを獲得しています。

# 1. 現状分析サマリー

## 1-1. 実装済みの項目（良好）

| 項目 | ビズマンガ | ContentsX |
| --- | --- | --- |
| titleタグ | ✅ 全ページ設定済 | ✅ 全ページ設定済 |
| meta description | ✅ 全ページ設定済 | ✅ 全ページ設定済 |
| OGP（SNS共有） | ✅ 完全実装 | ✅ 完全実装 |
| canonical | ✅ 全ページ指定済 | ✅ 全ページ指定済 |
| robots.txt | ✅ 設定済 | ✅ 設定済 |
| sitemap.xml | ✅ 設定済 | ✅ 設定済 |
| JSON-LD構造化データ | ✅ 基本実装 | ✅ 基本実装 |
| モバイル対応 | ✅ レスポンシブ | ✅ レスポンシブ |

## 1-2. 要改善の項目（問題点）

| 問題点 | 現状 | 影響度 | 対策 |
| --- | --- | --- | --- |
| ブログがない | 記事ページ0件 | ★★★ 致命的 | WPでブログ開設 |
| hreflang誤り | 英語版なしでen宣言 | ★★ 高 | 削除 or 英語版作成 |
| sitemap不完全 | 動的ページ未登録 | ★★ 高 | 全ページ追加 |
| JSON-LD不足 | FAQ/Product未実装 | ★★ 高 | FAQページ等に追加 |
| H1非表示 | CSSで隠している | ★ 中 | 視覚的にもH1表示 |
| alt属性不足 | 一部画像にaltなし | ★ 中 | 全画像に追加 |
| MEO未対応 | Googleビジネス未登録 | ★ 中 | プロフィール作成 |

# 2. キーワード戦略

「ビジネス漫画制作」市場では、競合が29社以上存在します。直接的なビッグキーワードは競争が激しいため、「業種×用途」のロングテールキーワードで攻める戦略が最も効果的です。

## 2-1. ターゲットキーワードマトリクス

| カテゴリ | キーワード例 | 検索意図 | 競合度 | 優先度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ビッグKW | 漫画制作 会社 | 検討 | ★★★ | 中期 |
| ビッグKW | ビジネス漫画 制作 | 検討 | ★★★ | 中期 |
| 業種×用途 | 採用漫画 効果 | 情報収集 | ★☆ | ※最優先 |
| 業種×用途 | 建設業 安全教育 漫画 | 情報収集 | ★ | ※最優先 |
| 業種×用途 | 介護 採用 漫画 | 情報収集 | ★ | ※最優先 |
| 業種×用途 | 運送業 採用 漫画 | 情報収集 | ★ | ※最優先 |
| 比較系 | 漫画制作 費用 相場 | 比較検討 | ★★ | 高 |
| 比較系 | 漫画LP 制作 料金 | 比較検討 | ★★ | 高 |
| ノウハウ | 漫画マーケティング 成功事例 | 学習 | ★ | 高 |
| ノウハウ | 多言語 安全教育 漫画 | 学習 | ★ | 最優先 |

## 2-2. ブログ記事テーマ案（初期20本）

以下のテーマでブログ記事を量産し、検索トラフィックを獲得します。

- 採用漫画の効果とは？応募数1.8倍の実績データで解説

- 漫画制作の費用相場【完全ガイド】大手 vs ハイブリッド型の比較

- 建設業の安全教育に漫画が効く理由〔14言語対応の実例〕

- 介護施設の採用難を漫画で解決：求人倍率14倍時代の新戦略

- ドライバー不足27.8万人時代：運送業の採用漫画活用術

- 漫画LPでCVR5.4倍？ランディングページに漫画を入れるメリット

- 研修漫画導入で研修時間-80%：「読まないマニュアル」を変える方法

- 漫画マーケティングとは？CTR25倍の秘密を科学的に解説

- 外国人労働者230万人時代の多言語安全教育を漫画で実現する方法

- スカウト返信率58%を実現した採用漫画の作り方

# 3. テクニカルSEO 実行プラン

## 3-1. 【最優先】hreflangの修正

現状、英語版ページが存在しないのに hreflang="en" を宣言しています。これはGoogleに誤った情報を送っている状態です。

対策: 日本語専用サイトとして hreflang="ja" と x-default のみ残し、en を削除。将来英語版を本格作成する時に再追加する。

## 3-2. 【最優先】構造化データJSON-LDの拡充

FAQページに FAQPage スキーマを追加することで、Google検索結果に「よくある質問」がリッチリザルトとして表示され、CTRが大幅に向上します。料金ページには Product/Service スキーマも有効です。

## 3-3. 【高優先】sitemap.xmlの完全化

現状のsitemapにはニュース詳細ページや制作事例詳細が含まれていません。全ページを網羅した完全なsitemapを作成し、Google Search Consoleに登録します。

## 3-4. 【高優先】Core Web Vitals最適化

2024年3月からFIDがINP（Interaction to Next Paint）に置き換えられました。現在の3指標は以下の通りです。

| 指標 | 目標値 | 対策 |
| --- | --- | --- |
| LCP | 2.5秒以内 | 画像のpreload・フォント最適化 |
| INP | 200ms以内 | JSのdefer/async・イベント最適化 |
| CLS | 0.1以内 | 画像サイズ明示・フォント読込最適化 |

GitHub Pagesは静的サイトなのでLCPは基本的に良好ですが、HubSpotスクリプトの遅延読み込み、Google Fontsのfont-display: swap設定、画像のwidth/height属性明示が改善ポイントです。

# 4. コンテンツSEO戦略

## 4-1. ブログ開設の必要性

現在の最大の問題は「ブログ記事が1本もない」ことです。競合の漫画制作会社29社はすべてブログ記事を量産し、「漫画制作 費用」「採用漫画 効果」などのロングテールキーワードで検索トラフィックを獲得しています。

Contents Xは「人7割×AI3割」という独自の強みを持っていますが、それを伝える記事がないため、検索で見つけてもらえません。

## 4-2. ブログ実装方法

cms.contentsx.jpのWordPressにブログ機能を追加し、REST APIでフロントエンドに配信する方式が最も現実的です。既存のWP+GitHub Pages構成と完全に整合します。

- WPの投稿機能でブログ記事を作成

- REST APIエンドポイントを追加（/blog）

- BizMangaサイトにblog.htmlページを追加

- 記事詳細ページをblog-detail.htmlとして作成

- 月4本ペースで開始、月8本に拡大目標

## 4-3. 記事構成のフレームワーク

各記事は以下の構成で作成します。

- タイトル: ターゲットKWを含む、30文字以内

- H1: 記事タイトルと同一

- 導入部: 読者の課題を提示し、この記事で解決できることを明示

- 本文: 実績データ（CVR5.4倍等）を交えた具体的な解説

- CTA: 問い合わせフォームへの導線

- 文字数: 2,000〜4,000文字（SEOに最適な範囲）

# 5. ローカルSEO・MEO対策

Googleビジネスプロフィールの登録は、B2B企業であっても重要です。「漫画制作 東京」「ビジネス漫画 目黒」などのローカル検索で表示されるようになります。

- Googleビジネスプロフィールを作成（無料）

会社名: コンテンツエックス株式会社、カテゴリ: 「漫画制作サービス」、住所: 東京都目黒区目黒2-11-15 8階、電話番号・URLを登録

- 投稿機能で定期更新

週1回以上、制作実績やお役立ち情報を投稿。写真付きで投稿すると表示順位が上がります。

- 口コミを集める

クライアントにレビューを依頼。口コミの数と評価はMEOランキングに直結します。

# 6. 実行ロードマップ

## Phase 1: 即実行（今週中）

| # | タスク | 担当 | 工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | hreflangからenを削除（全HTML） | Claude | 30分 |
| 2 | FAQページにJSON-LD FAQPage追加 | Claude | 1時間 |
| 3 | sitemap.xmlに全ページ追加 | Claude | 30分 |
| 4 | 画像のalt属性を全件追加 | Claude | 1時間 |
| 5 | Google Search Console登録 | 黒宮さん | 15分 |

## Phase 2: 短期（1ヶ月以内）

| # | タスク | 担当 | 工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Googleビジネスプロフィール作成 | 黒宮さん | 30分 |
| 7 | WPにブログ機能追加（APIエンドポイント） | Claude | 3時間 |
| 8 | blog.html / blog-detail.html作成 | Claude | 4時間 |
| 9 | ブログ記事第1弾（4本）作成 | Claude+黒宮 | 8時間 |
| 10 | 料金ページにProduct JSON-LD追加 | Claude | 1時間 |

## Phase 3: 中期（3ヶ月）

| # | タスク | 担当 | 工数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | ブログ記事累計20本達成 | チーム | 継続 |
| 12 | 被リンク獲得（比較サイトへの掲載） | 黒宮さん | 継続 |
| 13 | 事例記事（クライアントインタビュー） | チーム | 継続 |
| 14 | Core Web Vitals測定・最適化 | Claude | 2時間 |
| 15 | 英語版ページ作成検討 | チーム | 要検討 |

# 7. KPI・成果指標

| 指標 | 1ヶ月後 | 3ヶ月後 | 6ヶ月後 |
| --- | --- | --- | --- |
| ブログ記事数 | 4本 | 20本 | 40本 |
| 月間オーガニック流入 | 計測開始 | 500セッション | 2,000セッション |
| ターゲットKW上位50位 | 0個 | 5個 | 15個 |
| 問い合わせCVR | 計測開始 | +10% | +30% |
| Googleビジネス口コミ | 0件 | 5件 | 15件 |

# 8. まとめ

Contents XのサイトはテクニカルSEOの土台が整っていますが、「コンテンツSEO（ブログ記事）」が完全に欠落しています。これが最大のボトルネックであり、同時に最大の成長機会です。

「業種×用途」のロングテールキーワードでブログ記事を量産し、検索トラフィックを獲得することで、「漫画制作会社29社」の中でのポジショニングを確立できます。特に「建設業×安全教育」「介護×採用」「運送業×採用」は競合が少なく、Contents Xの強みが直接活きるブルーオーシャンです。

Phase 1のテクニカルSEO修正は今週中に実行可能です。言っていただければすぐに始めます。